# Procurement Bot

## وثيقة التعريف بالمشروع

Project Overview

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| اسم المشروع | Procurement Bot |
| الاسم العربي | مساعد المشتريات الذكي |
| الإصدار البرمجي الحالي | v3.0-alpha |
| إصدار الوثيقة | 1.0 — مسودة للمراجعة |
| تاريخ الوثيقة | 03.10.2026 |
| نوع النظام | Telegram Bot لإدارة عمليات المشتريات |
| قاعدة البيانات | PostgreSQL |
| إطار تطوير البوت | Aiogram 3.x |
| ORM وإدارة التغييرات | SQLAlchemy وAlembic |
| النمط المعماري | Multi-Tenant |
| حالة المشروع | تطوير واختبار داخلي؛ غير جاهز للإنتاج |

## 1. الغرض من الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم تعريف رسمي بمشروع Procurement Bot، وتوضيح المشكلة التي يعالجها، وأهدافه، والفئات المستهدفة، ونطاقه العام، وحالة التنفيذ الحالية.

تُستخدم هذه الوثيقة مرجعاً تمهيدياً لفريق التطوير والاختبار والإدارة، وتشكّل الأساس لإعداد المواصفات التفصيلية والمتطلبات التقنية اللاحقة.

## 2. نبذة عن المشروع

Procurement Bot هو نظام برمجي يهدف إلى تنظيم عمليات المشتريات في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال واجهة Telegram.

يسعى النظام إلى جمع إجراءات طلب الشراء ومراجعته والموافقة عليه وتوثيق حالته في بيئة موحدة، بدلاً من الاعتماد على المراسلات المتفرقة والجداول اليدوية.

يتضمن التصميم أيضاً إنشاء طبقة مستقلة للموردين (Supplier Marketplace)، تتيح للمورد التسجيل في النظام وإدارة حسابه، تمهيداً لبناء وظائف الربط بين الشركات والموردين وتبادل طلبات عروض الأسعار.

يعتمد النظام على بنية متعددة الشركات، بحيث تمتلك كل شركة مستخدميها وبياناتها وعملياتها الخاصة، مع ضرورة ضمان عزل بيانات الشركات بعضها عن بعض.

## 3. المشكلة التي يعالجها النظام

تتطلب عمليات الشراء في الشركات المستهدفة عادةً تنفيذ مجموعة من الإجراءات، منها:

- تسجيل احتياجات الشراء ومواصفاتها.

- متابعة الطلبات الداخلية.

- مراجعة الطلبات والموافقة عليها.

- البحث عن الموردين ومقارنة الأسعار والعروض.

- متابعة حالة الطلب وتوثيق القرارات.

- إعداد التقارير المتعلقة بالمشتريات والموردين.

قد يؤدي توزيع هذه الإجراءات بين الجداول والمراسلات والملفات المنفصلة إلى زيادة العمل اليدوي، وصعوبة تتبع القرارات، وتأخر معالجة الطلبات.

يهدف Procurement Bot إلى تنظيم هذه الإجراءات وتوفير سجل موحد يمكن الرجوع إليه.

## 4. أهداف المشروع

### 4.1 الأهداف الوظيفية

- تمكين الشركات من تسجيل حساباتها وإدارة مستخدميها.

- توفير آلية لإنشاء طلبات الشراء ومتابعتها.

- تنظيم مراجعة الطلبات والموافقة عليها أو رفضها وفق الصلاحيات.

- الاحتفاظ بسجل لطلبات الشراء وحالاتها.

- توفير تقارير عامة لمالك المنصة، مع إمكانية تصدير البيانات المدعومة إلى Excel.

- إنشاء حسابات مستقلة للموردين، مع آلية تسجيل وموافقة.

- بناء الأساس التقني لربط الشركات بالموردين وإدارة الكتالوجات وعروض الأسعار.

### 4.2 الأهداف التشغيلية والتقنية

- توفير واجهة استخدام تعتمد على Telegram.

- استخدام PostgreSQL لتخزين بيانات النظام.

- تنظيم الوصول إلى البيانات وفق الشركة والمستخدم والدور.

- فصل منطق الأعمال عن معالجات رسائل البوت قدر الإمكان.

- إدارة تطور مخطط قاعدة البيانات باستخدام Alembic.

- تجهيز النظام تدريجياً للاختبار الآلي والنشر والتشغيل المستمر.

## 5. الفئات المستهدفة

تشمل الفئات المستهدفة مبدئياً:

- المصانع والشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

- شركات الإنشاءات.

- ورش الصيانة الفنية، بما فيها HVAC والكهرباء.

- شركات الأغذية والمشروبات.

- المطاعم والفنادق الصغيرة.

السوق الأولي المقترح هو مدينة يكاترينبورغ والمناطق الصناعية والتجارية المحيطة بها.

تُعد هذه الفئات شرائح مستهدفة للتحقق التجاري، ولا يعني إدراجها أن وجود طلب مؤكد على المنتج قد تم إثباته.

## 6. المستخدمون والأدوار

يتضمن التصميم الحالي الأدوار التالية:

أولاً: إدارة المنصة

- Super Admin: مسؤول إدارة المنصة والشركات والموردين ومراجعة طلبات التسجيل.

ثانياً: مستخدمو الشركة

- Owner: مالك الشركة.

- Manager: مدير الشركة أو المشتريات.

- Accountant: المحاسب.

- Storekeeper: أمين المستودع.

- Requester: الموظف الذي ينشئ طلب الشراء.

ثالثاً: مستخدمو المورد

- Owner: مالك المورد.

- Manager: مدير المورد.

- Employee: موظف المورد.

تخضع الصلاحيات الفعلية لكل دور للمواصفات التفصيلية ومصفوفة الصلاحيات التي ستُعد في وثيقة مستقلة.

## 7. نطاق النظام

### 7.1 الوظائف المنفذة جزئياً أو المتاحة للاختبار الداخلي

وفقاً لتقرير حالة الإصدار الحالي، تشمل الوظائف المنفذة:

- تسجيل الشركات ومراجعة طلبات التسجيل.

- إنشاء مالك الشركة بعد الموافقة.

- دعوة موظفي الشركة باستخدام رموز وروابط Deep Link.

- إنشاء طلبات الشراء وعرض طلبات المستخدم.

- عرض الطلبات المعلقة للمدير.

- الموافقة على الطلبات أو رفضها.

- تعديل حالة الطلب يدوياً وفق الصلاحيات.

- لوحة إدارة مالك المنصة.

- التقارير العامة وتصدير Excel.

- إنشاء البنية الأساسية لتسجيل الموردين المستقلين.

- حفظ طلبات تسجيل الموردين وإرسال إشعارات إلى مالك المنصة.

تحتاج بعض الوظائف، ولا سيما الموافقة النهائية على تسجيل المورد وإنشاء حسابه وإشعار مقدم الطلب، إلى استكمال الاختبارات التشغيلية.

### 7.2 الوظائف المخطط استكمالها

تشمل الأعمال المتبقية:

- استكمال لوحة المورد وإدارة كتالوجه.

- دعوة موظفي المورد وإدارة حساباتهم.

- البحث عن الموردين وربطهم بالشركات.

- إرسال طلبات عروض الأسعار (RFQ).

- استقبال عروض الأسعار ومقارنتها واختيار العرض المناسب.

- استكمال التقارير المالية للمحاسب.

- تفعيل تأكيد استلام البضائع.

- إضافة الإشعارات المجدولة والبحث والتصفية.

- استكمال اختبارات الأمان وعزل الشركات.

- إعداد النشر الإنتاجي والنسخ الاحتياطي والمراقبة.

### 7.3 الوظائف التي لم يُعتمد تنفيذها ضمن الإصدار الحالي

تتضمن الفكرة الأولية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص، والتكامل مع 1С، وخدمات الدفع.

لا تُعد هذه الوظائف جزءاً من القدرات المثبتة للإصدار الحالي. وسيجري تحديد متطلباتها وأولويتها وشروط تنفيذها في الوثائق اللاحقة.

كذلك، فإن مقارنة عروض الموردين آلياً وإنشاء ملفات RFQ بصيغة PDF ليستا من الوظائف التي أثبت تقرير الحالة اكتمال تنفيذها؛ لذلك يجب عدم وصفهما بأنهما تعملان بالفعل.

## 8. النظرة العامة على البنية التقنية

تعتمد البنية التقنية الحالية على المكونات التالية:

| المكوّن | التقنية أو الدور |
| --- | --- |
| واجهة المستخدم | Telegram Bot |
| إطار البوت | Aiogram 3.x |
| لغة البرمجة | Python |
| قاعدة البيانات | PostgreSQL |
| الوصول إلى قاعدة البيانات | SQLAlchemy |
| ترحيلات قاعدة البيانات | Alembic |
| طبقة منطق الأعمال | Services |
| معالجة التفاعلات | Bot Handlers وRouters |
| إدارة الشركات | Multi-Tenant |
| إدارة الموردين | Supplier Marketplace |

سيُوثق التصميم التفصيلي للمكونات والعلاقات وتدفق البيانات في وثيقة المعمارية.

## 9. المبادئ الأساسية للمشروع

- فصل بيانات الشركات: لا يجوز للمستخدم الوصول إلى بيانات شركة أخرى دون صلاحية صريحة ومبررة.

- التحقق من الصلاحيات: يجب التحقق من هوية المستخدم ودوره وصلاحيته على مستوى العمليات الحساسة.

- فصل المسؤوليات: تُنفذ عمليات قاعدة البيانات ومنطق الأعمال في طبقات مناسبة، ولا تُكدّس داخل معالجات Telegram.

- قابلية الصيانة: تُدار تغييرات مخطط قاعدة البيانات من خلال آلية ترحيلات منظمة.

- التدرج في التطوير: لا تُعتبر الوظائف المخطط لها وظائف مكتملة قبل تنفيذها واختبارها.

- قابلية التتبع: ينبغي أن يمكن تتبع طلب الشراء وحالته والقرارات المرتبطة به.

- أمن المعلومات: يجب حماية بيانات الاعتماد والأسرار والبيانات التجارية، واستكمال متطلبات الأمان قبل النشر الإنتاجي.